# PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

# Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 31/05/2016 | 0.1 | • Formatação;  • Inclusão dos FPs;  • Inclusão da Estimativa;  • Inclusão dos formulários de riscos. | Guilherme Bornia |
|  |  |  | Guilherme Bornia |
|  |  |  | Guilherme Bornia |

# Sumário

[PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 1](#_Toc452726496)

[Histórico de Revisão 2](#_Toc452726497)

[Sumário 3](#_Toc452726498)

[1. Cálculos 4](#_Toc452726499)

[1.1. Ponto de Função 4](#_Toc452726500)

[1.2. Estimativa 4](#_Toc452726501)

[1.2.1. Planejada 4](#_Toc452726502)

[1.2.2. Real 5](#_Toc452726503)

[2. Diagramas 5](#_Toc452726504)

[2.1. Diagrama de Gantt de Controle 5](#_Toc452726505)

[2.2. Diagrama de Rede 5](#_Toc452726506)

[3. Gerenciamento de Riscos 6](#_Toc452726507)

[3.1. Lista de Riscos 6](#_Toc452726508)

[3.2. Formulário de Riscos 6](#_Toc452726509)

[3.2.1. Risco 1: Notebook com Problema 6](#_Toc452726510)

[3.2.2. Risco 2: Desenvolvedor(es) Impossibilitado(s) 7](#_Toc452726511)

[3.2.3. Risco 3: Limite de Caracteres 7](#_Toc452726512)

# Cálculos

## Ponto de Função



## Estimativa

### Planejada

  
Fonte do salário de um analista: http://www.catho.com.br/profissoes/analista-de-sistemas/

### Real

Foram estimados aproximadamente 34 dias úteis para a execução de todo o projeto, desde o dia 02/05/2016 até o dia 20/06/2016, mas o tempo real de execução foi de aproximadamente 25 dias úteis, considerando a realização de 9 FPs/Mês.

# Diagramas

## Diagrama de Gantt de Controle

Consultar Anexo 1 – Gantt de Controle.

## Diagrama de Rede

Consultar Anexo 2 – Diagrama de Rede.

# Gerenciamento de Riscos

## Lista de Riscos

* Risco 1: Notebook com Problema;
* Risco 2: Desenvolvedor(es) Impossibilitado(s)
* Risco 3: Limite de Caracteres

## Formulário de Riscos

## Risco 1: Notebook com Problema



## Risco 2: Desenvolvedor(es) Impossibilitado(s)



## Risco 3: Limite de Caracteres

